## Slide 1
бюро 128
Коммерческое предложение
Ремонт шести
санузлов
Для Дарьи
45,5 м²
6 помещений
1 октября 2026
Визуальный референс, не дизайн-проект
Notes: Источник фактов: KP-remont-sanuzlov-Darya-2026-10-01-v4.pptx. Фоновое изображение создано как нейтральный визуальный референс и не является изображением объекта Дарьи.

## Slide 2
бюро 128
Ориентир проекта
02 / 08
Полный ориентир
3 920 000 ₽
Работы и материалы по шести помещениям
2 450 000 ₽
работы
1 470 000 ₽
материалы
3–4 месяца
плановый срок
Сначала фиксируем окончательный состав работ. После этого согласуем календарь и дату старта.
Notes: Подтвержденные параметры из v4: работы 2 450 000 ₽, материалы 1 470 000 ₽, общий ориентир 3 920 000 ₽, срок 3–4 месяца.

## Slide 3
бюро 128
Площадь и состав
03 / 08
Шесть помещений, один стандарт качества
Суммарная площадь 45,5 м²
Chart: 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06
Площадь | 7.5 | 8.5 | 7 | 6.5 | 6 | 10
10 м²
самое большое
помещение
Остальные санузлы
от 6 до 8,5 м²
Notes: Площади из v4: 7,5; 8,5; 7,0; 6,5; 6,0; 10,0 м². Сумма: 45,5 м².

## Slide 4
бюро 128
Исходные планы
04 / 08
Планы уже дают точку старта
Четыре исходных материала переданы с размерами и пометками. Смета охватывает шесть помещений.
01 / 7,5 м²
02 / 8,5 м²
03 / 7,0 м²
04 / 6,5 м²
Пометки на планах сохранены как часть исходных данных
Notes: Использованы четыре исходных изображения из v4 без изменения содержимого. В v4 заявлены шесть помещений общей площадью 45,5 м², но показаны четыре исходных материала.

## Slide 5
бюро 128
Расчет на один санузел
05 / 08
389 955 ₽
ориентир на один санузел
Больше половины суммы приходится на сантехнику и логистику
206 000 ₽ из 389 955 ₽
Chart: 
| Демонтаж | Потолки | Полы | Электрика | Стены | Расходники | Транспорт | Сантехника | Уборка, вывоз, перемещение
Стоимость | 3935 | 8390 | 20350 | 22700 | 23580 | 45000 | 60000 | 96000 | 110000
Notes: Строки расчета на один санузел из v4: демонтаж 3 935 ₽; полы 20 350 ₽; стены 23 580 ₽; потолки 8 390 ₽; электрика 22 700 ₽; сантехника 96 000 ₽; уборка, вывоз и перемещение 110 000 ₽; расходники 45 000 ₽; транспорт 60 000 ₽. Сумма 389 955 ₽. Расчет 206 000 / 389 955 = 52,8%.

## Slide 6
бюро 128
Состав работ
06 / 08
Работы закрывают весь путь помещения
01
Демонтаж
06
Сантехника
02
Полы
07
Уборка и вывоз
03
Стены
08
Перемещение
04
Потолки
09
Расходники
05
Электрика
10
Транспорт
Порядок
01
Фиксируем
объём
02
Согласуем
календарь
03
Работаем
по этапам
Notes: Состав работ и трехшаговый порядок перенесены из v4 без добавления новых обязательств.

## Slide 7
бюро 128
Границы предложения
07 / 08
Что согласовываем отдельно
Эти позиции не входят в ориентир 3 920 000 ₽
01
Подоконники и двери
02
Сантехника и свет
03
Розетки, выключатели, подсветка
04
Сборка мебели и подключение техники
05
Установка дверей и кондиционеров
06
Вентиляция, зеркала, аксессуары
Зачем границы
Бюджет остается понятным: в предложение попадает только согласованный объём.
Notes: Исключения перенесены из v4: подоконники, двери, сантехника, свет, розетки, выключатели, подсветка, сборка мебели, подключение техники, установка дверей и кондиционеров, вентиляция, зеркала, аксессуары.

## Slide 8
бюро 128
08 / 08
Следующий шаг
Согласуем состав работ и фиксируем дату старта
6 санузлов
45,5 м²
3 920 000 ₽
3–4 месяца
Предложение готово к детализации
Визуальный референс материалов, не спецификация
Notes: Финальные параметры повторяют v4. Изображение создано как нейтральный визуальный референс материалов и не является спецификацией или дизайн-проектом.